# MSCE 发射计划：24 小时闪电战

Multi-Source Consistency Engine — 多源一致性引擎

2026-05-31 | 目标：24小时内仓库上线并获取初始用户验证

# 第一部分：产品推进计划（24小时）

## Phase 0 — 仓库就绪（当前）

目标：仓库完备，随时可公开。

| 任务 | 执行 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 创建 msce-ai GitHub 组织 | 用户 | 待执行（30秒） |
| 创建 msce 公开仓库 | 系统 | 待执行 |
| 生成终端 demo 截图 | 系统 | 待执行 |
| 修正 README（git clone 安装方式） | 系统 | 待执行 |
| git push + 验证页面渲染 | 系统 | 待执行 |
| 最终全链路检查 | 系统 | 待执行 |

## Phase 1 — 发射（T+0~1h）

目标：仓库公开，初始可见。

1. git push 至 msce-ai/msce（公开仓库）

2. 在 GitHub 上确认 README 渲染、热力图、所有链接

3. 获取 3-5 个初始 star（突破 0→10 心理门槛）

## Phase 2 — 第一波流量（T+1~3h）

目标：核心渠道发布。

T+1h — Hacker News（主渠道）：

标题：Show HN: MSCE — All 6 Hubble tension solutions fail multi-condition cross-validation

正文使用 assets/HN_POST.md（已就绪）

关键动作：发帖后 30 分钟内发布一条深度技术评论引导讨论

T+2h — 知乎（中文渠道）：

标题：哈勃张力六大主流方案，全部通不过多源交叉校验——附数据与复现代码

借 HN 势能："刚刚在 Hacker News 上引发了讨论"

T+3h — Reddit（全球渠道）：

r/cosmology, r/Physics, r/MachineLearning 交叉发布

各 subreddit 发布时间间隔至少 1 小时

## Phase 3 — 助推与响应（T+4~8h）

目标：维持热度，最大化转化。

1. 逐条回复 HN 评论（真诚技术讨论，非营销语态）

2. 逐条回复知乎评论（互动量驱动算法推荐）

3. 每小时记录 star 增长数据

4. 即时回复 GitHub Issues（活跃度信号）

## Phase 4 — 跨时区覆盖（T+12~24h）

目标：覆盖欧美工作时间窗口。

1. Twitter/X 发帖

2. 相关微信/Telegram 研究群转发

3. 检查是否进入 GitHub Trending

4. 若接近 trending 门槛，追加传播

## Phase 5 — 24h 复盘

目标：数据沉淀，为后续迭代提供依据。

1. 记录最终 star 数、HN upvote 峰值、知乎阅读量

2. 分析各渠道转化率

3. 总结有效话术与无效尝试

4. 撰写复盘作为下一轮传播素材

# 第二部分：营销机制

## 2.1 为什么这套策略有效

机制一：反直觉结论 → 情绪反应 → 分享冲动。

"六大方案全部无法通过全量交叉校验"违背大多数人"总有一个能通过"的直觉。认知失调触发分享行为，分享带来免费传播。这不是广告逻辑，是病毒传播逻辑。

机制二：视觉信息比文本信息传播快 3-5 倍。

热力图——6×8 矩阵全红——一眼即懂。不需要宇宙学背景。低理解门槛 = 高传播率。该图是本次发射最重要的病毒载体。

机制三：可验证性 = 信任 = Star。

在开源社区，复现能力即信任。CLI 一行命令、Colab 一键运行——"我自己跑了一遍，数据确实如此"是最高强度的社会证明。

机制四：新品类独占注意力。

"多源一致性引擎（MSCE）"是未被占据的心智位置。"AI benchmark"有 47 个竞品，"代码助手"有 200+ 个。我们不在红海竞争——我们开创了自己的品类。

机制五：社会证明正反馈循环。

Star 数越多 → 新访客越愿意 star → star 更多 → 上 Trending → 获得更多曝光 → 更多 star。前 10 个 star 是最难的，需要人工助推。之后的增长是飞轮效应。

## 2.2 如何吸引用户

（1）钩子：反直觉结论。

"EDE（发表了上千篇论文的最主流方案）是多源交叉校验中得分最低的（0.076）。"这是冲击力最强的单条信息。

（2）证据：全红矩阵视觉。

热力图让用户在 3 秒内理解核心结论。不需要读论文、不需要看代码。

（3）可信度：可复现性。

Colab notebook 一键运行。CLI 一行命令。206 题 benchmark 数据公开。所有声称有硬数据支撑。

（4）共鸣：独立研究者 vs 体制。

"一个人发现了数千人几十年来没发现的结构性问题"——这是最强的个人叙事。

（5）实用性：不只是 showcase。

arXiv 扩展让用户每天浏览论文时都能用到 MSCE。从"看一次"变成"每天用"。

## 2.3 如何吸引投资人

信号一：新品类的先发者。

投资人最怕"又一个做 XX 的"。MSCE 定义了新品类，当前阶段无直接竞品。如果品类成立，MSCE 享有先发者的心智份额优势。

信号二：三层收入模型可渐进验证。

L1 开源获客（证明用户需求）→ L2 API 付费（证明支付意愿）→ L3 企业授权（证明高客单价场景）。投资人不需要相信——每一层都有可观测的运营数据支撑。

信号三：护城河双向。

代码可复制，但品类定位 + 社区网络效应 + 核心管线参数 + 独立研究者叙事不可复制。

信号四：TAM 不限于单一垂直。

同一引擎，不同条件模板 = 不同市场。TAM = 所有需要多条件交叉验证的行业市场总和——学术、金融、安全、医疗、法律、工程。

信号五：GitHub Star 是最干净的外部验证信号。

500+ star 的开源仓库对投资人的说服力超过任何 pitch deck——它是真实的开发者/研究者认可，不可购买，不可伪造。

## 2.4 用户/投资人心理触发点矩阵

| 触发点 | 目标受众 | 心理机制 |
| --- | --- | --- |
| Hubble 6 方案无法通过全量交叉校验 | 宇宙学家、物理学生 | 反直觉 → 惊讶 → 分享 |
| EDE（最主流）得分最低（0.076） | 理论物理学家 | 挑战学术共识 → 认知失调 |
| GPT-5.5 自信错误 × 40 | ML 工程师、AI 安全 | 暴露单模型结构性盲区 |
| 1 人发现整个领域未发现的问题 | 所有人 | 独立研究者 vs 体制 = 情感共鸣 |
| 跨领域准确率 +30.3% | 投资人、研究者 | 硬数据 → 理性说服 |
| 新品类 × 0 竞品 | 投资人 | 蓝海独占 → FOMO |
| 全红热力图 | 所有人 | 3 秒理解 → 视觉记忆 → 二次传播 |

# 第三部分：今晚执行清单

用户执行：

创建 msce-ai 组织：https://github.com/account/organizations/new?plan=free

如 API 被墙，在网页上手动操作

系统执行：

生成终端 demo 截图

修正 README（移除 PyPI 引用，改为 git clone）

更新所有文案中的术语（旧术语 → 校验条件 / 条件 等）

创建 msce-ai/msce 仓库并推送

确认 GitHub 页面渲染无误

发射信号：

仓库确认无误 → 你下令 → 发布 HN/知乎/Reddit